# 施工合同

甲方单位: 天鸿花园17栋801 乙方单位: 广州市信义装饰有限公司

甲方姓名: 乙方姓名:

乙方身份证号码:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| 拆除 | 套 | 1 | 7000 | 7000 | 拆除并清理所有垃圾 |
| 水管 | 套 | 1 | 1500 | 1500 | 采用联塑热水管 |
| 排水 | 套 | 1 | 300 | 300 | 卫浴和厨房的排水 |
| 更换排水管 | 条 | 3 | 450 | 1350 |  |
| 更换进水管 | 条 | 1 | 350 | 350 |  |
| 电路 | 套 | 60 | 110 | 6600 | 60组开关或插座 |
| 砌墙 | 平方米 | 45 | 110 | 4950 | 具体数量以实测为准 |
| 批荡 | 平方米 | 300 | 50 | 15000 | 具体数量以实测为准 |
| 扇灰 | 平方米 | 140 | 22 | 3080 | 具体数量以实测为准 |
| 地脚线 | 米 | 60 | 20 | 1200 |  |
| 地面铺砖 | 平方米 | 53 | 140 | 7420 |  |
| 门坎石 | 条 | 5 | 100 | 500 |  |
| 扩大窗洞 | 个 | 1 | 500 | 500 | 转交给管理处 |
| 铝合金窗 | 平方米 | 13 | 200 | 2600 |  |
| 纱窗 | 扇 | 7 | 150 | 1050 |  |
| 收门口 | 套 | 5 | 200 | 1000 |  |
| 防水层 | 套 | 2 | 1600 | 3200 | 厨房高1.5m, 卫浴到顶 |
| 贴瓷砖 | 平方米 | 53 | 140 | 7420 | 卫浴包括天花板 |
| 马桶 | 个 | 1 | 700 | 700 |  |
| 洗手台 | 套 | 1 | 500 | 500 | 包括洗手盆和镜柜 |
| 合计 |  |  |  | 66220 |  |

施工安全均由乙方全权负责，甲方不负任何法律责任。

费用分为四期支付:

1. 10000.00 元 (订金, 开工前付款)
2. 20000.00 元 (铺地砖前)
3. 20000.00 元(上灰前)
4. 16220.00 元 (尾款, 入住三个月后付款)

甲方签名: 乙方签名: